# Fertilize Hub

Documentação funcional e técnica | Versão 0.1 — 06/11/2026

Status: protótipo inicial em desenvolvimento. Não utilizar em produção com dados reais antes de homologação e revisão de segurança.

# 1. Resumo executivo

Sistema interno da Fertilize Adubos para centralizar clientes, dados para emissão de pedidos (DEP), aprovações, acompanhamento comercial, relatórios e acesso por perfis. Nome escolhido: Fertilize Hub. Subdomínio previsto: hub.fertilize.com.br.

# 2. Objetivos e usuários

Eliminar retrabalho no preenchimento de dados de clientes e entregas.

Calcular valores dos pedidos de maneira consistente, incluindo frete por tonelada.

Criar trilha de auditoria para aprovações e mudanças importantes.

Permitir consulta segregada de pedidos por cliente.

Preparar base para relatórios avançados e assistente de IA com regras de acesso.

| Perfil | Atribuições propostas |
| --- | --- |
| Administrador | Gerencia usuários, acompanha pedidos e tem exclusão lógica autorizada. |
| Gestor | Analisa e aprova pedidos; gerencia clientes e relatórios. |
| Padrão / Vendedor | Preenche pedidos DEP, acompanha a operação. |
| Cliente | Visualiza apenas seus pedidos e documentos autorizados. |

# 3. Campos do DEP

| Grupo | Campos |
| --- | --- |
| Identificação | Número DEP, data/hora, cliente, vendedor vinculado ao login. |
| Logística | CIF/FOB, fábrica (Araucária, Almirante, Guaramirim), município, UF, endereço de entrega. |
| Itens | Produto digitável, quantidade em toneladas, campo S (significado a confirmar), valor por tonelada, embalagem. |
| Financeiro | Forma de pagamento, vencimento, comissão, frete por tonelada, subtotais e total. |
| Complementos | Período de retirada, observações, situação e aprovação. |

Regra de cálculo: total de itens = Σ (toneladas × preço/ton); frete total = Σ toneladas × frete/ton; total do pedido = total de itens + frete total. Exemplo: 37 toneladas × R$ 100/ton = R$ 3.700 de frete. Confirmar tributação, descontos, taxas e arredondamento antes de uso financeiro.

# 4. Fluxo operacional

Cadastro de cliente → elaboração do DEP → salvamento de rascunho → submissão → aprovação pelo gestor → acompanhamento → arquivamento. Exclusão lógica limitada ao administrador. A edição e a devolução para correção são funcionalidades da fase seguinte.

# 5. Identidade visual

| Elemento | Diretriz |
| --- | --- |
| Marca | Fertilize Adubos, com identificação HUB discreta. |
| Paleta | Verde institucional aproximado #354D27; verde de apoio #66823E; fundo #F5F7F3; branco #FFFFFF; texto #243027. Validar com manual oficial. |
| Fontes | Inter para interface e tabelas; Manrope para títulos (fallback do protótipo: Inter/Arial). |
| Estilo | Corporativo, clean, compacto, funcional; evitar gradientes exuberantes e cartões decorativos. |

# 6. Segurança e privacidade

HTTPS obrigatório em produção, configuração de raiz pública isolada (`public/`).

Senhas Argon2id; 2FA TOTP para admin e gestor; sessão com cookies seguros; CSRF.

Autorização no servidor em cada ação e escopo por cliente nas consultas.

Exclusão lógica, registro de atividades, exportação restrita, erros técnicos fora da interface.

Próxima etapa obrigatória: revisão de vulnerabilidades, reforço de rate limiting, backups externos testados, política LGPD, revisão OWASP ASVS e auditoria independente.

# 7. Arquitetura inicial

Backend PHP 8.2+ com PDO e consultas preparadas, banco MySQL/MariaDB, frontend HTML/CSS/JavaScript sem serviços externos obrigatórios. Projeto dividido em app/, public/, database/, bin/ e docs/. Hospedagem cPanel apenas se permitir document root seguro em public/, PHP atualizado e execução de comandos CLI.

# 8. Implementado na versão 0.1

Login e perfis; TOTP para administradores/gestores provisionado por CLI; painel resumido.

Listagem e cadastro de clientes; visualização de usuários; criação de DEP com itens e cálculo no servidor.

Envio para aprovação, aprovação, arquivamento, exclusão lógica e eventos de auditoria.

Visualização de DEP, impressão com possibilidade de salvar em PDF pelo navegador; exportação CSV para gestores/admin.

# 9. Backlog para a sequência

## Fase 1 — completar operação

Edição com versionamento; cadastro de produtos e embalagens; gestão de usuários via interface; fluxo de devolução/reprovação; PDF servidor; recuperação segura de conta; filtros e relatórios.

## Fase 2 — robustez

Testes automatizados e de segurança; infraestrutura de backup/observabilidade; notificações; permissões granulares; retenção e LGPD; governança de dados.

## Fase 3 — inteligência

Assistente com base de conhecimento do produto e consultas de dados autorizadas; métricas, explicações e limites explícitos; avaliação de custo e privacidade.

# 10. Pendências para validação com a Fertilize

Confirmar significado exato do campo “S” no DEP e tratamentos de embalagem.

Confirmar nomenclatura correta das três fábricas e se “região” equivale sempre à fábrica.

Confirmar fórmulas de comissão, impostos, descontos, custos de frete CIF/FOB e regras de arredondamento.

Determinar quem pode editar/aprovar pedidos e quando um pedido pode ser excluído.

Definir requisitos de relatórios, retenção, exportações e dados de clientes.

Definir hospedagem, acesso SSH, backups e responsáveis por gestão de contas.

# 11. Publicação — requisitos mínimos

O pacote fornecido é para desenvolvimento e homologação. Não apontar o subdomínio para a pasta raiz do projeto. O document root deve apontar para public/. Criar `.env` com chave aleatória e credenciais, importar banco, criar administrador via CLI e habilitar TOTP. Conferir README.md. Não inserir dados pessoais reais até a verificação de segurança e conformidade.